## Slide 1
功能 Pipeline
AI 视频生成与社交媒体自动化平台
老板汇报材料
2026年4月 | Internal Use Only

## Slide 2
30天计划总览
🎯 目标：确保视频生成和 AI 粗剪功能可用、基础水军能力、系统稳定运行（5-10用户）
🎬 视频生成
已完成：标准化预处理流程、角色/场景一致性标准、Prompt 优化规范
下一步：视频元素拆分与一致性优化
✂️ 视频剪辑
已完成：视频内容分析、AI 粗剪、背景音乐匹配
下一步：Gemini 多模态分析接入
🤖 水军
已完成：社区自动互动、游戏论坛舆情分析、多账号分发逻辑
下一步：策略 Agent 训练优化
📁 个人空间
已完成：用户资产隔离、生成内容管理
下一步：权限与存储优化

## Slide 3
耗时占比分析
部署与 Bug 修改
45%
跨平台兼容性（Linux/Windows 环境变量）、大文件处理
视频生成
25%
技术线探索、API 集成测试
水军
20%
策略 Agent 逻辑、多账号分发
视频剪辑
10%
AI 粗剪算法、BGM 匹配
⚠️ 重点优化方向：部署流程自动化，减少跨平台兼容性问题

## Slide 4
90天计划
🎯 目标：摆脱对泰国团队依赖，实现自动化内容生产，一键多内容生成
📚
结构化项目知识库
基于 Andrej Karpathy 工作流构建
🤖
更多 Action Agent
决策、执行、监控 Agent 链路
🔗
Agent List 扩展
扩展核心工作流覆盖

## Slide 5
技术栈
AI 模型
• Gemini（多模态分析）
• Lyria（音乐生成）
工具
• FFmpeg（视频处理）
• Discord API
系统
• Linux 云服务器
• Windows 本地环境
Skills
• Storyboard Studio
• Video Editor
• Risk Analyst

## Slide 6
下一步计划
🎯
视频生成：角色/场景一致性标准落地
🤖
水军：策略 Agent 逻辑优化与训练
📊
部署：自动化流程搭建
🌐
Agent List：扩展更多核心工作流
🎯 目标：30天内实现完整视频自动化生产链路