## Slide 1
Gobs 功能 Pipeline
AI 发行内容制作平台
核心目标：30天实现素材自动化 → 60天数据洞察闭环 → 年底完整独立发行
2026年4月
CONFIDENTIAL — Internal Use Only

## Slide 2
我们最终成为什么
一个基于 AI 的自动化发行平台：输入知识库，输出一键可执行的完整发行方案
01
结构化知识库
基于 Karpathy 工作流
项目材料 → 冷启动
知识积累
02
Agent 网络
决策 / 执行 / 监控
多类型 Agent 协同
自动化工作流
03
一键输出
Community Plan
Budget/Event Plan
KOC 建设计划

## Slide 3
我们目前在哪
建设中
输入 INPUT
数据洞察
• 游戏声量（爬虫）
• 游戏舆情
• Ingame数据
• OM获客（暂无）
Gobs
平台
Campaign（规划中）
→
→
输出 OUTPUT
✓ 素材生成与分发
✓ 水军运营
→ Community Plan
→ Budget Plan
→ Event Plan
→ KOC建设计划
前提：进来需先绑定游戏 | 知识库基于 Andrej Karpathy 工作流

## Slide 4
路线图
现在
4月底
验证：AOV验证
水军投入使用
• 素材生成
• 水军运营
• 视频粗剪
4月底
6月底
验证：GNG泰国
独立发行
• 数据洞察
• 主动式Agent
• 舆情监控
6月底
年底
验证：孵化项目
全流程验证
• 完整闭环
• 一键生成
• 甩脱依赖
▶
▶

## Slide 5
Day 0-30：当前阶段进度（4月底目标）
已完成 — 前20天
✓
视频内容分析
✓
AI 粗剪流程
✓
背景音乐匹配
✓
素材分发基础框架
✓
水军运营策略设计
✓
用户资产隔离
进行中 — 到4月底
□
视频生成标准化
□
角色/场景一致性
□
水军 Agent 上线
□
系统稳定性测试
□
FFmpeg 预处理优化

## Slide 6
Day 30-60：6月底目标
本期重点
数据洞察
• 爬虫接入
• 声量分析
• 舆情监控
• ST API数据
主动式 Agent
• 发行方案生成
• 决策链路
• 执行与监控
输出能力
• Community Plan
• Budget Plan
• Event Plan
• KOC建设
本期不重点：视频产出、水军运营（已上线，持续运行）

## Slide 7
一年计划：90天详细路线（到6月底）
01 结构化知识库
Karpathy工作流
GNG材料冷启动
进行中
02 GNG发行知识库
OM创意/预算
Community/Influencer
方案质量≥80%人工
规划中
03 更多Action Agent
Community Post Agent
日报/周报Agent
Latte/社交/ST API
规划中
→
→
Agent List 扩展：覆盖规划/决策/执行/监控关键节点

## Slide 8
年底目标
功能完成
• 完成 P1/P2 功能
• 发行能力更健壮
• Skills + MD 复用到更多产品
AI 优化思考
• 用户离研发更近：智能客服
• 研发离用户更近
Agent 美化问题收集反馈
孵化项目：一个产品全流程独立发行验证

## Slide 9
立即行动项
P0
视频生成标准化 + 角色一致性
P0
水军 Agent 训练 + 上线
P1
爬虫接入 + 声量分析
P1
舆情监控分渠道配置
P2
系统稳定性测试（5-10用户）
P2
用户空间权限隔离
4月底 AOV验证 → 6月底 GNG泰国独立发行 → 年底 完整独立发行